## Slide 1
SPRINT 5
วิวัฒนาการ v3.0 และโปรแกรม Desktop
SQLite + Member + Checkout → GTK4 Desktop UI โดยไม่ทำ regression
46 SP
Story Points ปิดครบ
21 + 25
Current + Regression Tests
Desktop
python3 program.py
Phase 5 · Jira Sprint ID 86 · 2 Epics
Software Project Management · ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

## Slide 2
SPRINT 5
ภาพรวมสปรินต์
ปิดงานออกแบบที่ค้างจาก Sprint 1 และยกระดับระบบจาก CLI เป็นโปรแกรม Desktop โดยรักษาฟีเจอร์เดิมทั้งหมด
46 SP
ปิดครบ
9
Issues
2
Epics
0
Flake8/Bandit
ทีมและความรับผิดชอบ
ภานุวัฒน์ ต๋าคำ
PM / Developer
Desktop UI · Migration · Checkout
เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์
QA / Tester
DB/discount/injection · program integration
ณฐภาพ สายหล้า
Tech Lead / Architect
Reuse domain · architecture · lint
เป้าหมายหลัก
• ส่วน A: SQLite + Member 4 tiers + Checkout (17 SP)
• ส่วน B: GTK4 Desktop Program 4 ส่วน (29 SP)
• Migration ต้อง verify จำนวนและมูลค่า 100%
• ไม่ให้ regression: v2.0 test suite ต้องผ่านครบ 25 เคส
Source: Phase5/Sprint5/sprint5.md
02

## Slide 3
SPRINT 5
สอง Track ใน Sprint 5
พัฒนาฐานโดเมนให้แข็งแรงก่อนต่อด้วย Desktop Presentation Layer
A1
Data Layer
SQLite Singleton · Repository · Migration
A2
Domain
Member 4 tiers · Discount · Checkout
B1
Desktop
GTK4 · Dashboard · Products · Members
B2
Harden
Checkout UI · Tests · Lint · Release Candidate
Source: Phase5/Sprint5/sprint5.md
03

## Slide 4
SPRINT 5
สถาปัตยกรรม v3.0 + Desktop UI
Presentation layer ใช้ domain เดิมและไม่เก็บ SQL
CLI / Desktop
Presentation\nไม่เก็บ SQL
→
Checkout Service
subtotal\ndiscount\ngrand total
→
Repository + Strategy
InventoryRepository\nMemberTier × 4
→
SQLite
Products + Members\ncommit / rollback
• ทุก query ใช้ parameterized placeholder · products มี CHECK กันค่าติดลบ
• program.py reuse InventoryRepository / MemberManager / CheckoutService โดยไม่คัดลอก business logic
Source: Phase5/Sprint5/sprint5.md
04

## Slide 5
SPRINT 5
Member Tier + Migration + Checkout
ฟีเจอร์ที่ปิดงานออกแบบค้างจาก Sprint 1
Migration
JSON → SQLite อัตโนมัติเมื่อ DB ว่าง · รองรับคีย์เก่า n/q/p/c · match count/value 100%
4 Member Tiers
Regular 0% · Silver 5% · Gold 10% · Platinum 15% ด้วย Strategy
Desktop UI
Dashboard · Products · Members · Checkout รันด้วย python3 program.py
Checkout Receipt
subtotal · tier/rate · discount · grand total · remaining stock · low-stock flag
Source: Phase5/Sprint5/sprint5.md
05

## Slide 6
SPRINT 5
Desktop Program + Quality Gate
GTK4 UI reuse domain — ไม่มีการคัดลอก business logic
21/21
Main Tests
25/25
v2 Regression
0
Flake8
0
Bandit
อ่านค่าร่วมกัน
• test_app.py 14 + test_program.py 7 = 21 passed
• โปรแกรมเปิดจริงบน GNOME/Wayland
• SQLite / Repository / Strategy / CheckoutService ชุดเดิม
• UI ไม่ต้องเปิด browser หรือรัน server
Source: Phase5/Sprint5/sprint5.md
06

## Slide 7
SPRINT 5
Desktop Program Hardening
ยืนยันทั้ง runtime และ integration ก่อนส่งมอบ
Runtime
python3 program.py เปิด GTK4 window จริงบน GNOME/Wayland
Program Tests
7 integration tests: responsive breakpoints, seed, metrics, LOW/OK, checkout, receipt, CSV
Compatibility
CLI เดิมยังอยู่ใน app.py และ regression v2.0 ผ่าน 25/25
Responsive
Desktop ≥980 · Compact 760–979 · Narrow <760; form/card และ Checkout ปรับตามพื้นที่
Source: Phase5/Sprint5/sprint5.md
07

## Slide 8
SPRINT 5
Sprint Review & Handoff
สิ่งที่ยืนยันได้จากหลักฐาน และสิ่งที่ส่งต่อไปยังรอบถัดไป
ส่งมอบแล้ว
• v3.0 SQLite + Member + Checkout
• Desktop Program GTK4 4 ส่วน
• 21 tests + 25 regression · lint/security clean
ความเสี่ยง/ข้อจำกัด
• ไม่มี Login / Online Payment ตาม scope
• SQLite ยังเหมาะกับ local single-user
• Desktop build ยังไม่ได้สร้าง release tag เพราะ working tree ยังไม่ commit
งานส่งต่อ
• เพิ่ม tier ใหม่ได้ผ่าน Strategy
• ทำ installer/executable ได้ภายหลัง
• ทำคู่มือผู้ใช้และปิด UAT sign-off
Source: Phase5/Sprint5/sprint5.md
08